# Plan d'Action : UDAMG Pro 2026

Ce plan détaille les solutions techniques pour résoudre les 7 défauts identifiés lors de l'audit. Chaque phase peut être activée individuellement selon vos priorités.

## 🛡️ Phase 1 : Sécurité et Accès (Problèmes 1 & 2)

**Objectif** : Supprimer les mots de passe visibles et protéger le serveur.

### Actions

- **Zéro Mot de Passe** : Modifier Firestore pour associer un rôle (`pasteur`, `ouvrier`, `resp`) directement à chaque email dans le document `emails_autorises`.

- **Règles Firestore** : Publier les règles de sécurité coté serveur (le code que je t'ai donné précédemment) pour bloquer tout accès non authentifié.

- **Simplification** : Plus besoin de "Cadenas Virtuel" ; l'app s'ouvre sur le bon rôle dès que l'email est reconnu.

Defaut :

Afficher le code source", il peut voir ceci en clair :

- mdpPast = "past2026";

- mdpEvan = "ccmg2026" + cleNormalisee;

- mdpOuv = "ouvrier2026" + cleNormalisee;

---

## 🚀 Phase 2 : Performance et Fluidité (Problème 3)

**Objectif** : Rendre l'app instantanée même avec 10 000 contacts.

### Actions

- **Requêtes Ciblées** : Ne télécharger que les contacts de la ville ou du programme sélectionné.

- **Le Chargement "Lazy" (OrderBy)** : Demander à Firebase de trier par date et de n'envoyer que les 50 derniers résultats au démarrage.

- **Indexation** : Créer les index nécessaires dans Firebase Console.

Défaut :
Aujourd'hui, quand un évangéliste ouvre l'app à Angers, c'est comme s'il demandait à la bibliothèque : "Donne-moi TOUS les livres d'Angers d'un coup".

Le téléphone doit porter 5000 livres d'un coup : il fatigue, il ralentit, et il consomme beaucoup d'internet.

---

## ⚙️ Phase 3 : Autonomie Totale (Problème 4)

**Objectif** : Ajouter des églises sans toucher au code.

### Actions

- **Config Dynamique** : Déplacer la liste des villes (`CONFIG_EGLISES`) dans une collection Firebase.

- **Mode Admin** : Créer un petit menu "Paramètres" (visible uniquement par le Pasteur) pour ajouter/modifier une adresse ou un programme spécial.

---

## 📱 Phase 4 : Fiabilité et Terrain (Problème 5)

**Objectif** : Utiliser l'app sans connexion Internet.

### Actions

- **Persistance Firestore** : Activer le cache local de Firebase (10 lignes de code).

- **Service Worker (PWA)** : Permettre l'installation de l'app sur le téléphone pour qu'elle s'ouvre même dans le métro ou les zones blanches.

---

## 🧹 Phase 5 : Qualité des Données (Problèmes 6 & 7)

**Objectif** : Zéro erreur et zéro doublon.

### Actions

- **Check Doublon** : Lors de l'enregistrement, chercher si le numéro saisi existe déjà et afficher une alerte.

- **Blocage de Saisie** : Interdire le clic sur "Enregistrer" si le numéro n'a pas le bon format ou s'il manque le prénom.

---

## 🏗️ Phase 6 : Nettoyage Technique (Dernière étape)

**Objectif** : Rendre le code facile à maintenir.

### Actions

- **Découpage** : Diviser `app_udamg_v1.js` en 4 petits fichiers propres.